Projectplanning – BoekHaven

1. Aanpak

Voor dit project zal ik een webapplicatie ontwikkelen voor een fictieve boekhandel, genaamd BoekHaven. Het doel is om een applicatie te maken waarin gebruikers boeken kunnen bekijken en reserveren. Daarnaast zal er een beheerdersgedeelte zijn waarin de verschillende onderdelen van de boekhandel beheerd kunnen worden.

Ik zal het project stap voor stap opbouwen. Ik begin met het opzetten van de projectstructuur en de database. Daarna zal ik de backend ontwikkelen en de verschillende functionaliteiten implementeren. Vervolgens zal ik de frontend maken en verbinden met de backend. Tot slot zal ik de vormgeving verbeteren, de documentatie opstellen en de applicatie testen.

2. Planning van de verschillende stappen

Stap 1: De projectstructuur opzetten

Ik zal beginnen met het opzetten van de projectstructuur. Hierbij zal ik een aparte structuur voorzien voor de frontend en de backend. Ik zal de nodige technologieën configureren om de applicatie te kunnen ontwikkelen.

Stap 2: De database opzetten

Daarna zal ik een MySQL-database configureren om de gegevens van de applicatie op te slaan. Ik zal nadenken over de gegevens die nodig zijn, zoals boeken, auteurs, gebruikers en reservaties. Ook zal ik de relaties tussen deze gegevens voorzien.

Stap 3: De backend ontwikkelen

Vervolgens zal ik de backend ontwikkelen met Java en Spring Boot. Ik zal controllers, services en repositories gebruiken om de code overzichtelijk te organiseren. De backend zal instaan voor het verwerken van gegevens en het uitvoeren van de verschillende functionaliteiten.

Stap 4: Het boeken- en auteursbeheer ontwikkelen

Ik zal functionaliteiten toevoegen om boeken en auteurs te beheren. Gebruikers moeten de beschikbare boeken kunnen bekijken. Daarnaast zal het mogelijk zijn om boeken en auteurs toe te voegen, aan te passen en te verwijderen via het beheerdersgedeelte.

Stap 5: Gebruikersbeheer toevoegen

Ik zal een registratie- en inlogsysteem ontwikkelen. Gebruikers zullen een account kunnen aanmaken en inloggen om toegang te krijgen tot hun profiel. Ook zal ik verschillende gebruikersrollen voorzien, zodat gewone gebruikers en beheerders verschillende rechten hebben.

Stap 6: Het reservatiesysteem ontwikkelen

Daarna zal ik een systeem ontwikkelen waarmee gebruikers boeken kunnen reserveren. Ik zal ervoor zorgen dat reservaties worden opgeslagen en dat hun status kan worden aangepast. Ook zal ik rekening houden met de voorraad van boeken en de informatie die nodig is om reservaties te beheren.

Stap 7: Beoordelingen toevoegen

Ik zal een functionaliteit voorzien waarmee gebruikers beoordelingen bij boeken kunnen schrijven. Deze beoordelingen zullen bestaan uit een score en een tekst. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat de beoordelingen bij de juiste boeken worden weergegeven.

Stap 8: De frontend ontwikkelen

Voor de frontend zal ik React en Vite gebruiken. Ik zal verschillende pagina's maken voor onder andere de boekencatalogus, registratie, login en het gebruikersprofiel. Ook zal ik een beheerdersgedeelte voorzien waarin de beheerder de verschillende gegevens kan beheren.

Stap 9: Frontend en backend verbinden

Wanneer de belangrijkste onderdelen ontwikkeld zijn, zal ik de frontend verbinden met de backend. Hierdoor zullen de gegevens uit de database in de gebruikersinterface kunnen worden weergegeven en aangepast. Ik zal ook controleren of de communicatie tussen beide onderdelen correct verloopt.

Stap 10: De vormgeving verbeteren

Ik zal de CSS gebruiken om de applicatie een duidelijke en samenhangende vormgeving te geven. Hierbij zal ik aandacht besteden aan de kleuren, lettertypes, indeling en gebruiksvriendelijkheid. Ik wil ervoor zorgen dat de verschillende pagina's goed bij elkaar passen.

Stap 11: Documentatie en README opstellen

Ik zal documentatie schrijven waarin de structuur en werking van het project worden uitgelegd. Daarnaast zal ik een README opstellen met informatie over het project, de gebruikte technologieën en de installatie en opstart van de applicatie. Ook zal ik de nodige bronnen en het gebruik van AI vermelden.

Stap 12: De applicatie testen

Tot slot zal ik de applicatie testen om te controleren of de belangrijkste functionaliteiten correct werken. Ik zal onder andere de registratie, login, boekbeheer en reservaties controleren. Ook zal ik tests uitvoeren voor belangrijke onderdelen, zoals het bijwerken van de voorraad. Eventuele fouten zal ik proberen op te lossen.